| 시스템 개발 계약서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 고신대학교복음병원(이하 “갑”이라 한다)과 주식회사 엠제이아이티(이하 “을”이라고 한다)는 아래와 같이 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며 이 계약의 증거로 계약서 2부를 작성 기명날인 후 각 1통씩 보관하기로 한다. |  |  |  |
| 계 약 명 | 고신대학교복음병원 API GW 개발 |  |  |
| 계약 일자 | 2025년 12월 29일 |  |  |
| 계약 금액 | 일금 일천칠백팔십만구천오백원정(부가세별도) |  | \ 17,809,500 |
| 계약 기간 | 2026년 1월 1일부터 2026년 2월 14일 |  |  |
| 납품(설치)장소 | 고신대학교복음병원 |  |  |
| 하자보증기간 | 검수 완료 후 12개월 |  |  |
| 보증보험 | 계약이행보증증권(계약금액의 10%) |  |  |
| 지체상금 | 지체 일수 1일당 계약금액의 1000분의 3 |  |  |
| 별첨 | 과업내역서 1부 |  |  |
| 특이사항 | 하드웨어 제외 |  |  |
| “갑” 부산광역시 서구 감천로(장기려로) 262 고신대학교복음병원 병원장 최 종 순 (인) |  | “을” 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 33, 성남센터엠지식산업센터 S1207 주식회사 엠제이아이티 대표이사 김 미 정 (인) |  |

계약일반조건

제 1 조 (계약의 목적)

본 API GW 개발 계약(이하 “본 계약”이라 함)은 “을”이 “갑”을 위해 본 계약에 있어 각 당사자들의 권리, 의무를 규정한다.

제 2 조 (계약범위)

“을”이 수행할 본 계약의 범위는 과업내역서(이하 “과업내역서”라 함)에서 정하는 바에 따른다.

제 3 조 (계약금액의 지급)

- “갑”은 본 계약서상의 별첨 대금지급계획서에 따라 “을”에게 계약금액을 지급한다.

- “갑”이 대금지급계획서에 따라 계약금액을 지급하지 않는 경우에는 지체일수마다 계약금액 총액에 “을”의 주거래은행의 일반자금 대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급한다.

제 4 조 (계약범위의 변경)

- “갑”은 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 “을”에게 서면으로 계약범위의 추가 또는 변경, 기타 본 계약내용의 변경을 요청할 수 있다.

- 계약범위의 변경을 요청하는 서면에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

  - 추가 또는 변경하고자 하는 계약범위 기타 변경내용의 기술

  - 추가 또는 변경내용이 검수, 인수조건 기타 계약조건에 미치는 영향

- 계약범위 변경 시, “갑”과 “을”은 협의 하에 계약금액 또는 계약기간을 조정한다.

제 5 조 (기밀보호)

“을”은 “본 계약”과 관련하여 취득한 “갑”의 기밀 또는 정보를 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 보안사항을 철저히 준수해야 한다.

제 6 조 (손해배상)

1) “본 계약”과 관련하여 “을”의 고의 또는 과실로 인해 “갑”이 손해를 입은 경우, “을”은 이를 배상할 책임이 있다.

2) “을”이 개발한 본 계약의 산출물이 제3자의 지식재산권을 침해하여 “갑”이 소송의 당사자가 되는 경우 “을”은 자신의 비용으로 “갑”을 방어한다.

제 7 조 (검수)

1) “갑”은 검수요청서 접수 후 7일 이내에 검수 통과 여부를 “을”에게 통보해야 하며, “갑”의 검수 통과 통보가 “을”에게 접수된 날을 검수 완료일로 한다.

2) “갑”은 본 계약이 “수행계획서”와 같이 이루어지지 않았을 경우 “을”에게 이에 대한 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 “갑”의 시정 요구를 접수한 날로부터 7일 이내에 해당 내용을 시정한 후 다시 “갑”에게 검수요청서를 제시해야 한다

3) “갑”이 검수요청서를 접수한 후 정당한 사유 없이 검수 통과 여부를 통보하지 않을 경우에는 “갑”의 검수요청서 접수일로부터 14일이 경과한 날에 검수가 통과된 것으로 간주한다.

제 8 조 (지체상금)

1) “을”은 계약기간 내에 “갑”의 검수를 통과하지 못한 경우 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출된 금액(이하 “지체상금”이라 함)을 “갑”에게 현금으로 지급하여야 한다.

2) 다음 각호에 해당되는 경우에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

① 불가항력의 사유에 의한 경우

② “갑”의 책임으로 “을”의 계약 수행 착수가 지연되거나 중단된 경우

제 9 조 (교육훈련)

- “을”은 “갑”의 요청이 있을 시 “갑”의 실무자를 본 계약의 수행 과정에 참여시켜야 한다.

- “을”은 “갑”의 요청이 있을 시 “갑”이 본 계약의 산출물을 원활히 활용할 수 있도록 교육을 실시한다. “을”이 교육을 실시하지 않아서 “갑”에게 조작 오류 등의 손해가 발생한 경우 “을”이 이를 배상한다.

제 10 조 (하자보수)

“을”은 개발된 산출물에 하자가 없음을 보장하여야 하며, 하자가 발생될 경우 “을”의 비용으로 이를 보수한다.

제 11 조 (“갑”의 해지 또는 해제)

“갑”은 다음의 경우 “본 계약”을 해지 또는 해제할 수 있으며, “을”은 “본 계약”상 모든 권리를 상실하고 그때까지 “갑”에게 수령한 모든 비용 및 “갑”이 입은 손해를 지체 없이 배상하여야 한다.

  - “을”이 정당한 이유 없이 “본 계약”상 의무를 이행하지 않거나 “본 계약”을 위반한 경우

  - “을”이 개발한 본 계약의 산출물이 제3자의 저작권 또는 영업비밀을 침해하는 것으로 밝혀지는 경우

제 12 조 (“을”의 해지 또는 해제)

“을”은 다음의 경우 본 계약을 해지 또는 해제할 수 있으며, “갑”은 본 계약상 모든 권리를 상실하고 그때까지 “을”에게 지급한 모든 비용의 반환을 포기한다.

  - “갑”이 정당한 이유 없이 계약금액을 지급하지 않은 경우

  - 기타 중대한 사유가 발생하여 계약금액의 지급이 불가능할 경우

제 13 조 (지식재산권)

- 본 계약 체결 이전에 “갑”과 “을”이 개발한 각종 소프트웨어에 대한 지식재산권은 각 당사자에게 유보된다. 다만, 본 계약 수행에 있어 필요한 범위에서 각자 무상의 사용권을 갖는다.

- “본 계약”에 의해 개발된 산출물에 대한 지식재산권은 “갑”에게 귀속된다.

- 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 상대방의 상호 또는 상표를 사용할 수 없다.

제 14 조 (면책)

“갑”과 “을”은 천재지변, 국가비상사태, 폭동, 전쟁, 테러, 정부의 조치, 시민봉기, 법원의 명령 등 불가항력의 사유로 인하여 상대방 또는 제3자에게 발생시킨 손해에 대하여는 책임을 지지 아니한다.

제 15 조 (규정 외의 사항)

“본 계약”과 관련하여 명기되지 아니한 사항이 발생하였을 시에는 양 당사자가 협의하여 결정토록 한다.

제 16 조 (관할법원)

“본 계약”과 관련하여 양 당사자 사이에 발생되는 모든 분쟁은 “갑”의 소재지 법원을 제1심 관할법원으로 한다.

제 17 조 (효력)

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성, 기명 날인한 후 “갑”과 “을”이 각각 1부씩 보관한다..

과업내역서

1. 개발 개요(내용) : API GW 개발(SOP, RestApi, DB 연결)

2. 과업범위

| 구분 | 과업내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| API GW |  |  |

대금지급계획서

[단위: 원, VAT별도]

| 항목 | 금액 | 계산서 조건 | 계산서 예상월 |
| --- | --- | --- | --- |
| 잔 금 (100%) | 17,809,500 | 최종검수 | 2026년 2월 |
| 합 계 | 17,809,500 |  |  |

- 조건 충족 시 “을”이 세금계산서 발행하고 “갑”이 익월 말 현금으로 결제