시스템구축계약서

| 계약명 | KLM VAN 구축 |  |
| --- | --- | --- |
| 계약금액 | 일금 구천팔백사십만원(₩98,400,000원/VAT별도) |  |
| 계약기간 | 2025.05.01 ~ 2025.08.31 |  |
| 이행(납품) 장소 | 갑이 지정한 장소 |  |
| 지체상금율 | 지체일당 계약금액의 1000분의 3 |  |
| 계약이행보증금율 | 계약금액의 10% |  |
| 하자보수보증금율 | 계약금액의 10% |  |
| 하자보증기간 | 용역완료일로부터 12개월 |  |
| 기타사항 | 세금은 포함되지 않은 금액(세금 발생 시 발주처에서 부담) |  |
| 갑과 을은 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 시스템구축계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상 의무를 이행할 것을 확약하며, 본 계약의 증거로 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 붙임서류 : 1. 일반조건 1부. 2. 대금지급계획서 1부. 3. 프로젝트 수행 계획서 1부. 2025년 04월 30일 |  |  |
| “갑” |  | “을” |
| HL Klemove Mexico Corporation S.A. DE C.V. Calle Oro #605, Blvd. Campestre, Server Industrial Park, 25368, Arteaga, Coahuila, Mexico 법인장 김유호 (인) |  | 주식회사 엠제이아이티 대한민국 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 33 12층 에스1207호, 성남센터엠지식산업센터 대표이사 김미정 (인) |

시스템구축계약일반조건

제1조 (계약의 목적)

본 시스템구축계약(이하 “본 계약”)은 을이 갑을 위해 본 계약에 명시된 바와 같은 시스템구축 서비스를 제공함에 있어 각 당사자들의 권리, 의무를 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 서비스 : 을이 프로젝트 수행 계획서에 따라 수행하는 업무를 말한다.

2. 장비 : H/W, 기계, 구성요소, 부품, 액세서리 등

3. 소프트웨어 : 패키지 S/W, 응용 S/W, 프로그램, 기타 무형물을 총칭한다.

4. 제3자 소프트웨어 : 제3자가 원저작권을 갖는 소프트웨어를 말한다.

5. 시스템 : 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태의 응용 데이터 베이스 및 기타 지원 소프트웨어와 하드웨어 일체를 의미한다.

6. 산출물 : 본 계약에 근거해 새로이 개발 또는 산출되는 시스템 및 이를 이루는 개개의 소프트웨어, 프로그램, 컨텐츠, 데이터베이스류 기타 이에 부수하는 사용 설명서 등의 유무형물을 모두 총칭한다.

7. 매뉴얼 : 패키지 및 컴퓨터 시스템의 기능과 사용법을 설명하는 문서를 가리킨다. 단, 특정한 데이터모델이나 교육 목적으로만 제공하는 자료는 매뉴얼에 해당되지 않는다.

제3조 (계약의 구성)

본 계약은 계약서, 시스템구축계약일반조건, 프로젝트수행계획서, 대금지급계획서, 기타 계약서상 붙임서류로 구성된다. 각 계약서류의 조건이 상충하는 경우, 계약서상 나열된 순서로 그 효력이 우선한다.

제4조 (을의 서비스 제공 의무)

1. 을은 갑에게 ‘프로젝트수행계획서’에 정한 범위에서 시스템 구축을 위한 서비스를 제공한다.

2. 을은 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 전항의 서비스를 제공한다.

3. 갑은 필요한 경우에 계약이행보증금의 납부를 을에게 요구할 수 있다. 이 경우 을은 갑에게 계약서에서 정한 계약이행보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 보험금액으로 하는 계약이행보증보험증권을 본 계약 체결시 지체 없이 교부하여야 한다.

제5조 (대금지급)

1. 갑은 을에게 계약서에서 정한 계약금액을 대금지급계획서에 따라 지급한다.

2. 갑이 대금지급계획서에 명시된 기한 내에 지급하지 않는 경우에는 지급기한 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 당해 미지급금액에 대하여 을의 주거래은행의 일반자금대출시 적용되는 연체이자율을 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급한다.

제6조 (계약의 변경)

1. 각 당사자는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 서면으로 서비스의 추가, 서비스 범위 변경, 기타 본 계약내용의 변경을 요청할 수 있고, 변경요청을 받은 상대방은 합리적으로 빠른 시간 내에 위 요청을 처리하여야 한다.

2. 계약내용의 변경을 요청하는 서면에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

① 추가 또는 변경하고자 하는 서비스의 범위 기타 변경내용의 기술

② 추가 또는 변경에 따른 검수, 인수조건 기타 계약조건에 미치는 영향

3. 계약내용 변경시, 변경내용에 따라 계약금액 또는 계약기간을 조정한다.

4. 모든 계약변경은 양 당사자가 서면승인 해야 한다.

제7조 (보증)

1. 을은 본 계약에 따라 갑에게 제공하는 장비는 원제조업체가 보장한 성능 및 기능 기타 보증내용과 일치된 상태로 갑에게 제공함을 보증한다.

2. 을은 본 계약에 따라 을에게 지식재산권이 있는 패키지 소프트웨어를 갑에게 제공하거나, 제3자 소프트웨어를 제공할 경우 을을 포함하여 원저작권자가 부여한 라이선스 조건 및 보증조건과 일치된 상태로 갑에게 제공함을 보증한다.

3. 상기 1항 및 2항의 보증은 상품성 및 특정 목적에의 적합성을 포함하여 기타 본 계약에 따른 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 대신한다.

제8조 (비밀유지)

1. 갑과 을은 본 계약과 관련하여 알게 된 상대방의 업무와 기술에 관한 정보, 영업비밀을 포함한 일체의 정보를 비밀로 유지하여야 하며, 상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 제공하거나 본 계약 이행 이외의 목적으로 사용하여서는 아니된다.

2. 전 항의 의무는 본 계약이 종료된 이후에도 계속적으로 유효하다.

3. 본 계약이 해지, 해제 또는 계약기간 만료 등의 사유로 종료된 경우, 을은 갑으로부터 제공받은 일체의 문서 및 기타 자료의 원본 및 사본을 갑에게 즉시 반환하여야 하며, 그 성질상 반환이 불가능한 경우에는 이를 폐기하고, 이를 확인하는 서면을 “갑”에게 제출하여야 한다.

제9조 (지식재산권)

1. 본 계약체결 이전에 각 당사자가 작성, 개발한 각종 S/W. 프로그램, Tool, Document, 방법론 등 각자의 기존 자료에 대한 지식재산권은 각 당사자에게 유보된다. 다만, 본 서비스 제공에 있어 필요한 범위에서 각자 무상의 사용권을 갖는다.

2. 본 계약에 의한 산출물에 대한 지식재산권은 갑에게 귀속한다.

3. 본 계약의 의무를 이행함에 있어 제3자 소프트웨어를 사용할 때에는 갑 및 을은 그 취급에 대해 협의하고, 갑 또는 을과 당해 제3자간에 라이선스 계약의 체결 등 필요한 조치를 강구한다. 이로 인한 문제 또는 권리침해에 대해서는, 제10조와 상관없이, 당해 제3자 소프트웨어의 이용에 관한 계약에 근거해 처리하는 것으로 한다.

4. 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 상대방의 상호, 상표 또는 서비스표를 사용할 수 없다.

제10조 (을의 갑에 대한 방어의무)

1. 본 계약에 따라 을이 갑에게 인도한 산출물이 제3자의 지식재산권을 침해한다는 청구가 있는 경우, 을은 자신의 비용과 책임으로 갑을 방어하고, 법원의 최종판결에 따른 배상금(변호사 비용 포함) 또는 을이 승인한 합의에 따를 합의금을 배상한다.

2. 다음 각호의 경우로 인하여 침해가 발생한 경우에는 본조에서 정한 을의 방어의무가 적용되지 않는다.

① 갑이 산출물을 을의 동의 없이 제3자가 제공한 시스템, 장치, 소프트웨어 또는 데이터와 함께 사용한 경우

② 갑이 을에 제공한 H/W, S/W, 프로그램 디자인, 사양 등의 유무형물을 이용하여 개발한 경우 또는 갑의 지시에 따라 수정, 개작, 변형된 경우

③ 갑이 일방적으로 산출물을 수정, 개작 또는 변형한 경우

제11조 (갑의 협력의무)

1. 갑은 본 계약상 을의 의무이행과 관련하여 필요한 데이터, 정보 등의 각종 자료를 제공하는 등 본 계약이행에 협력하여야 한다.

2. 본 계약상 을의 의무 이행에 있어서 갑의 사무소 등에서 을이 작업을 실시할 필요가 있는 경우, 갑은 당해 작업실시장소(당해 작업실시장소에 있어서 필요한 기기, 설비 등 작업환경을 포함한다)를 무상으로 을에게 제공한다.

3. 갑은 을의 본 계약상 서비스와 관련되거나 서비스 이행의 전제가 되는 타공사, 타시스템 구축, 기타 타계약사항 및 준비사항을 미리 완성하여 을이 적기에 서비스를 완료할 수 있도록 하여야 한다.

4. 갑이 본조에 의하여 협력하여야 할 제반사항의 잘못 및 지연으로 인하여 본건 서비스 제공이 지체되거나 하자가 발생한 결과에 대하여 을은 그 책임을 면한다.

제12조 (을의 의무)

1. 을은 본 계약의 이행에 있어 필요한 전문지식과 풍부한 경험을 가진 근로자(이하 “을의 근로자”)로 하여금 본 계약을 이행하여야 하며, 을의 근로자에 대해 사용자 책임을 부담한다.

2. 을은 본 계약의 이행과 관련하여 을의 근로자의 안전·보건을 확보하기 위하여 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 중대재해처벌법 등 노동관계법령 및 안전보건관계법령을 준수하여야 한다.

3. 을은 본 계약의 이행과 관련하여 산업재해 또는 안전사고 등 비상 상황이 발생할 경우 사업주로서 제반 조치를 취함과 동시에 갑에게 사고의 경위 및 내용을 신속하게 통보하여야 한다.

제13조 (검수)

1. 을은 본 계약상 프로젝트수행계획서에 정한 서비스를 완성하였을 때에는 그 사실을 서면으로 갑에게 통지하고 필요한 검수를 받아야 한다. 기성부분에 대하여 완성 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에도 또한 같다.

2. 갑의 제1항의 통지를 받은 때로부터 14일 이내에 을의 입회 하에 검수를 하여야 한다. 다만, 천재 지변 등 불가항력의 사유 또는 객관적으로 명백히 불가피한 사정으로 갑이 검수를 완료하지 못할 경우에는 양 당사자의 합의로 검수기한을 연장할 수 있다.

3. 갑이 전2항의 검수 결과 계약이행내용이 검수조건에 위반됨을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 시정을 요구할 수 있다. 제2항은 규정은 본 항에 준용한다.

4. 을이 제출한 용역결과물이 본 계약의 목적에 부합하는지 여부를 갑이 검수하여 승인한 때를 용역완료일로 한다. 갑이 제2항의 기간 내에 서면으로 검수결과통지를 하지 않은 경우, 그 기간이 만료한 날에 검수가 완료된 것으로 간주한다.

5. 갑은 용역의 진행 상황을 점검하기 위하여 을에게 계약기간 중 1회 이상 중간보고서의 제출을 요청할 수 있다.

제14조 (손해배상)

갑과 을이 본 계약을 위반하거나 고의 또는 과실의 위법한 행위로써 상대방에게 손해를 입힌 경우 상대방이 입은 손해를 배상하여야 한다.

제15조 (지체상금)

1. 을은 계약서에 정한 계약기한 내에 본 계약상 의무를 이행하지 못한 경우에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금율을 지체된 부분에 상응하는 계약금액에 곱하여 산출된 금액(이하 “지체상금”)을 갑에게 현금으로 지급하여야 한다.

2. 제1항의 지체된 부분이란 ‘검수완료된 기성부분, 갑이 이미 관리사용하고 있는 부분 및 객관적으로 갑에게 인도함과 동시에 갑이 즉시 사용할 수 있을 정도로 이행을 완료한 부분’(이하 “기완료 부분”)을 제외한 부분을 말한다.

3. 다음 각호에 해당되는 경우에는 그 해당일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

① 제16조에서 규정하는 불가항력의 사유에 의한 경우

② 갑의 책임으로 본 계약상 의무이행 착수가 지연되거나 의무이행이 중단된 경우

③ 제13조에 의한 검수에 소요된 기간 및 제13조 제3항의 규정에 의한 시정요구를 받은 경우에는 시정조치를 한 날로부터 최종검수에 합격한 날까지의 기간

④ 기타 양당사자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

제16조 (하자보증)

1. 을은 계약서에 명시된 하자보증기간 동안 산출물의 기능, 성능 및 품질이 프로젝트수행계획서와 동일함을 보증한다.

2. 을은 산출물, 장비 또는 소프트웨어에 대하여는 원제조자, 원저작권자, 공급자가 보장한 사항 및 부여한 조건, 보증 내용의 범위 내에서 하자를 치유함을 보증한다.

3. 본조에 따른 보증은 다음의 사항으로 인한 하자 또는 보증의 불일치에 대해 적용되지 않는다.

① 을 또는 제조업체, Licensor, 공급업체의 승인없이 갑 또는 제3자가 시스템 또는 산출물을 수정, 변경 또는 유지보수함으로써 하자가 발생한 경우

② 을이 제공하지 않은 시스템 또는 기계 또는 프로그램등과의 연계 또는 연동으로 인하여 하자가 발생한 경우

③ 시스템 또는 자료의 명시된 가동여건 또는 운용요건 기타 매뉴얼과 다르게 해당 시스템 또는 산출물을 사용함으로써 하자가 발생한 경우

④ 을의 동의 없이 시스템을 이동시키거나 전산환경을 임의로 변경하거나 장애가 발생함으로 하자가 발생한 경우

4. 하자보증금을 지급하기로 약정한 경우, 을은 갑에 계약서에서 정한 하자보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 보험금액으로 하는 하자보증보험증권을 잔금을 지급받기 전까지 교부하여야 한다.

제17조 (불가항력)

1. 불가항력이라 함은 태풍, 홍수, 기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동, 파업 기타 계약당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등의 사유(이하 “불가항력적 사유”)로 인하여 계약당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말한다.

2. 전1항의 경우 양 당사자는 기완료부분을 제외하고는 나머지 미이행부분에 대하여 상호 권리 및 책임을 주장하지 아니하며, 즉시 손해의 축소 등을 위한 조치에 착수하는 외에 계약기간 연장 등 필요한 합의를 하여야 한다.

제18조 (소유권 및 위험의 이전)

1. H/W, 장치, 기타 유형물에 대한 소유권은 해당 대금의 지급이 완료되는 때 갑에게 이전된다.

2. 장비 기타 유형물이 갑에게 인도된 후에 을의 과실 없이 당해 유형물이 분실 또는 파손된 경우, 갑은 해당 대금을 지급키로 한다.

제19조 (권리의무의 양도 금지 등)

1. 을은 갑의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 본 계약에 따른 용역의 전부 또는 일부를 재위탁할 수 없다.

2. 갑과 을은 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 따라 발생한 권리의무를 양도하거나 담보로 제공하는 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제20조 (해제∙해지)

1. 각 당사자는 상대방에게 다음 각호의 사유가 발생한 경우 최고 없이 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.

① 부도, 은행거래 정지, 파산, 워크아웃 및 회생 절차 개시 신청을 하거나 이에 준하는 영업상의 중대한 사유가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우

② 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분, 소송, 경매 등의 강제집행을 당하거나 이에 준하는 사유가 발생하여 본 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우

③ 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받거나 행정기관으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받는 경우

④ 해산, 영업의 양도를 결의하거나 타회사로 합병되는 경우

2. 각 당사자는 상대방에게 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 상대방에게 15일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구할 수 있으며, 해당 시정요구기간 내에 시정되지 않는 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.

① 본 계약을 위반한 경우

② 본 계약을 이행할 수 없는 객관적이고 명백한 사정이 발생한 경우

③ 귀책사유로 사업수행 정지기간이 계약기간의 5/100를 초과한 경우

④ 본 계약과 관련된 제반사항의 이행을 특별한 사유 없이 지연하여 상대방의 업무에 지장을 초래한 경우

3. 계약이 해지된 경우, 을은 해지시까지 기완료부분을 갑에게 제공하고, 갑은 을이 제공한 부분에 해당하는 대금을 을에게 지급한다.

제21조 (분쟁해결)

1. 본 계약의 수행 중 양당사자간에 분쟁이 발생하는 경우에는 협의하여 해결함을 원칙으로 한다.

2. 분쟁이 발생한 경우 제1항의 방법으로 해결되지 않는 경우에는 서울중앙지방법원을 관할법원으로 하여 해결한다.

3. 본 계약 및 프로젝트수행계획서는 본 계약의 이행과 관련해 당사자간의 완전하고도 유일한 합의이며, 이전의 모든 서면 또는 구두 합의를 대신한다.

대금지급계획서

[단위: 원, VAT별도]

| 항목 | 금액 | 지급조건 | 세금계산서 발행 예상시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약금(30%) | 29,520,000원 | 계약체결시 | 2025.5.7 |
| 중도금(30%) | 29,520,000원 | 중간검수 완료시 | 2025.6.30 |
| 잔금(40%) | 39,360,000원 | 용역 완료시 | 2025.8.31 |
| 총 계 | 98,400,000원 |  |  |

- 모든 세금 KLM 부담

- 지급조건 충족 시 세금계산서 발행일로부터 15일 이내에 현금으로 지급

프로젝트수행계획서

1. 시스템 구축 개요(내용) : KLM VAN 구축

2. 수행범위

| 구분 | 메뉴명 | 추가 내용 |
| --- | --- | --- |
| 메인 | 로그인 |  |
|  | 메인 |  |
|  | 메인 공지사항 팝업 |  |
| 발주관리 | 내자업체 〉 발주현황 |  |
|  | 내자업체 〉 발주현황 〉 발주 수신(PO Release) |  |
|  | 내자업체 〉 발주현황 〉 발주 상세정보 |  |
|  | 내자업체 〉 발주현황 〉 발주 메일 전송 |  |
|  | 외자업체 〉 발주현황 |  |
|  | 외자업체 〉 외화송금내역 |  |
|  | 월별 소요계획 |  |
|  | balance sheet(MRP) | KLM IF 추가 개발 |
| 입고관리 | 내자업체 〉 입고 등록 |  |
|  | 내자업체 〉 입고 현황 |  |
|  | 내자업체 〉 입고취소 현황 |  |
|  | 내자업체 〉 반품현황 |  |
|  | 내자업체 〉 기간별입고현황 |  |
|  | 내자업체 〉 거래명세서 출력 |  |
|  | 내자업체 〉 입고 대기 현황 |  |
|  | 외자업체 〉 입고 등록 |  |
|  | 외자업체 〉 납품 입고 등록 | 한국 업체(KLM 기준 해외) 전용 입고 프로세스 |
|  | 외자업체 〉 입고 현황 |  |
|  | 외자업체 〉 입고취소 현황 |  |
|  | 외자업체 〉 거래명세서 출력 | 내자업체 화면 기반 커스터마이징 |
|  | 외자업체 〉 입고 대기 현황 | 내자업체 화면 기반 커스터마이징 |
|  | 추가 개발 본수 | KLM 전용 입고 프로세스 추가 개발 |
| 재고관리 | 일자 재고현황 |  |
|  | 공장별 자재재고현황 |  |
|  | 공장별 전사재고 |  |
| 사급관리 | 유상사급 〉 사급자재 출고현황 |  |
|  | 유상사급 〉 사급자재 출고현황 〉 사급 Release |  |
|  | 유상사급 〉 사급자재 재고현황 |  |
|  | 유상사급 〉 사급자재 재고현황 〉 사급자재 재고조정 |  |
|  | 유상사급 〉 사급자재 재고현황 〉 사급 Release 상세 |  |
|  | 유상사급 〉 상위자재 입고/취소 현황 |  |
|  | 유상사급 〉 BOM 등록 |  |
|  | 일별 재고현황 |  |
|  | 무상사급 〉 실시간 재고현황 |  |
|  | 무상사급 〉 센서 출고실적 |  |
|  | 무상사급 〉 완제품 입고실적 |  |
|  | 무상사급 〉 완제품 출고실적 |  |
| 품질관리 | 검사관리 〉 검사대기 입고현황 |  |
|  | 4M변경관리대장 |  |
|  | 검사관리 〉 검사협정서 관리 |  |
|  | 검사관리 〉 검사기준서 관리 |  |
|  | 검사관리 〉 출하 검사성적서 제출현황 |  |
|  | 검사관리 〉 장기공정 능력관리도 |  |
|  | 검사관리 〉 장기공정 능력관리도〉 Process Capability Chart |  |
|  | 검사관리 〉 수입검사 진행현황 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 검사대기입고현황 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 검사대기입고현황 〉 외자 수입검사 성적서 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 검사대기입고현황 〉 외자 출하검사 성적서 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 검사협정서관리 | 기존 검사협정서 화면 기반 커스터마이징 |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 검사협정서관리 〉 외자 검사협정서관리 | 기존 검사협정서 화면 기반 커스터마이징 |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 검사기준서관리 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 검사기준서관리 〉 외자 검사기준서 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 출하성적서 제출현황 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 장기공정능력관리도 |  |
|  | 외자 검사관리 〉 외자 장기공정능력관리도 〉 외자 Process Capability Chart |  |
|  | 주기관리 〉 주기정보관리 |  |
|  | 주기관리 〉 자재별 주기정보 |  |
|  | 주기관리 〉 Cavity 마스터 |  |
| 비수불발주관리 | 발주관리 〉 발주현황(비수불) |  |
|  | 발주관리 〉 발주현황(비수불) 〉 PO RELEASE(비수불) |  |
|  | 발주관리 〉 발주현황(비수불) 〉 PO RELEASE(비수불) 상세 |  |
|  | 발주관리 〉 발주현황(비수불) 〉 입고등록(비수불) |  |
|  | 입고관리 〉 입고현황/취소(비수불) |  |
|  | 입고관리 〉 입고현황/취소(비수불) 〉 입고문서취소(비수불) |  |
|  | 입고관리 〉 입고현황/취소(비수불) 〉 입고취소현황(비수불) |  |
|  | 납품관리 〉 기간별납품현황(비수불) |  |
| 전자계약 | 서식관리 〉 계약서식 관리 |  |
|  | 서식관리 〉 계약서식 관리 〉 전자계약서식 등록 |  |
|  | 서식관리 〉 별도계약 관리 |  |
|  | 서식관리 〉 별도계약 관리 〉 별도계약서식 등록 |  |
|  | 계약관리 〉 계약서 생성 |  |
|  | 계약관리 〉 계약서 생성 〉 계약서 상세 |  |
|  | 계약관리 〉 계약서 진행현황 |  |
|  | 계약관리 〉 계약서 진행현황 〉 계약서 진행현황 상세 |  |
|  | 계약관리 〉 계약서 완료현황 |  |
| 결제관리 | 결제함(승인자) 〉 결재함 |  |
|  | 결제함(승인자) 〉 결재함 〉 결재 상세 |  |
|  | 상신함 〉 상신내역 |  |
|  | 상신함 〉 상신내역 〉 상신 상세 |  |
| 업체관리 | 업체관리 〉 업체현황 |  |
|  | 업체관리 〉 업체현황 〉 업체 상세정보조회 |  |
|  | 인증관리 〉 인증현황 |  |
|  | 인증관리 〉 인증정보관리 |  |
|  | 분쟁물관리 〉 분쟁광물현황 |  |
|  | 그래프 〉 협력업체 납품현황 |  |
|  | 그래프 〉 협력업체 불량현황 |  |
|  | 그래프 〉 협력업체 매입액 현황(업체별) |  |
|  | 그래프 〉 협력업체 매입액 현황(월별) |  |
| [업체] 발주관리 | 내자업체 〉 발주현황(내자) |  |
|  | 내자업체 〉 발주현황(내자) 〉 PO 상세정보 조회 |  |
|  | 내자업체 〉 일별 발주수량 |  |
|  | 내자업체 〉 월별 발주수량 |  |
|  | 외자업체 〉 발주현황(외자) |  |
|  | 외자업체 〉 발주현황(외자) 〉 발주현황(외자) 상세팝업 |  |
|  | 외자업체 〉 외화송금내역 |  |
|  | 납품관리 〉 납품등록 |  |
|  | 납품관리 〉 외자 납품등록 | 한국 업체(KLM 기준 해외) 전용 납품 프로세스 |
|  | 납품관리 〉 거래명세서 출력 |  |
|  | 납품관리 〉 외자 거래명세서 출력 | 한국 업체(KLM 기준 해외) 전용 납품 프로세스 |
|  | 납품관리 〉 반품현황 |  |
|  | 납품관리 〉 기간별 납품현황 |  |
|  | 추가 개발 본수 | KLM 전용 납품 프로세스 추가 개발 예상 |
|  | 월별 소요계획 |  |
| [업체] 사급관리 | 유상사급 〉 사급자재 입출고현황 |  |
|  | 유상사급 〉 사급자재 재고현황 |  |
|  | 유상사급 〉 사급자재 재고현황 〉 사급자재 상세 |  |
|  | 유상사급 〉 자재 출고/취소 현황 |  |
|  | 무상사급 〉 일별 재고현황 |  |
|  | 무상사급 〉 실시간 재고현황 |  |
|  | 무상사급 〉 센서 출고실적 |  |
|  | 무상사급 〉 완제품 입고실적 |  |
|  | 무상사급 〉 완제품 출고실적 |  |
| [업체] 품질관리 | 검사관리 〉 검사협정서 관리 |  |
|  | 검사관리 〉 검사기준서 관리 |  |
|  | 검사관리 〉 검사성적서 제출 현황 |  |
|  | 검사관리 〉 수입검사 진행현황 |  |
| [업체] 비수불발주관리 | 발주관리 〉 발주현황(비수불) |  |
|  | 납품관리 〉 기간별납품현황(비수불) |  |
| [업체] 전자계약 | 계약관리 〉 전자계약진행현황 |  |
|  | 계약관리 〉 전자계약진행현황 〉 계약서 진행현황 상세 |  |
|  | 계약관리 〉 전자계약완료현황 |  |
| [업체] 업체관리 | 업체관리 〉 회사정보 |  |
|  | 업체관리 〉 인증정보관리 |  |
|  | 분쟁광물관리 〉 분쟁광물현황 |  |
| 시스템관리 | 시스템 〉 권한관리 |  |
|  | 시스템 〉 메뉴관리 |  |
|  | 시스템 〉 다국어 관리 |  |
|  | 시스템 〉 JOB |  |
|  | 시스템 〉 사용자관리 |  |
|  | 시스템 〉 템플릿 관리 | 다국어 적용 (스페인어 템플릿) |
|  | 시스템 〉 메일 수신자 관리 |  |
|  | 시스템 〉 메일 로그 |  |
|  | 시스템 〉 업체 권한관리 |  |
|  | 기준정보관리 〉 코드관리 |  |
|  | 공지사항 〉 공지사항 |  |
|  | 공지사항 〉 공지사항 상세 |  |
|  | 공지사항 〉 공지사항 상세 〉 공지사항 메일전송 |  |
| 기타 | KLM 전용 펑션 / 프로시저 생성 |  |
|  | JOB 확장 | 기존 KLI/KLS JOB 확장 |
|  | 다국어 적용 | 스페인어(시스템 전체 적용) |